Investigación avanzada sobre un coworking artesanal de madera en Zaragoza

Resumen ejecutivo

El documento adjunto define un encargo de viabilidad estratégica, técnica y financiera para un proyecto de coworking artesanal de madera en Zaragoza, con énfasis en evidencia robusta, contraste de hipótesis y un veredicto accionable. En esencia, no pide “imaginar un taller bonito”, sino demostrar si Zaragoza puede sostener un modelo híbrido de taller compartido + formación + incubación + servicios B2B sin caer en optimismo infundado. citeturn0file0

La conclusión más sólida de esta revisión es que sí existe una oportunidad real, pero no para un coworking entendido como “alquiler de bancos de trabajo” a secas. La oportunidad aparece cuando el proyecto se diseña como una plataforma de producción ligera, aprendizaje aplicado y captación de talento conectada con formación pública, asociaciones sectoriales y empresas que necesitan montaje, prototipado, pequeñas series, restauración o customización. La evidencia local más fuerte es institucional: Zaragoza Dinámica ya opera cinco centros de formación, incluye especialidades de madera/carpintería, ha formado a 30.000 alumnos desde 1993 y en 2025 lanzó, junto con ACOMZA, un piloto específico para el sector del mueble con 15 plazas, lo que indica demanda empresarial explícita y capacidad de colaboración público-privada. citeturn10view0turn11view0turn13view0

El mercado local tiene escala suficiente para validar el concepto. La capital de Zaragoza suma 693.091 habitantes y la provincia 991.991 según las cifras oficiales del BOE referidas al 1 de enero de 2025. Además, Aragón inició el curso 2025-2026 con más de 24.000 alumnos de FP en aulas y una previsión de casi 27.000, tras incorporar 27 nuevos ciclos y más de 1.500 nuevas plazas, señal de una base cuantitativa relevante de formación técnica y profesional. citeturn31view0turn39news1turn8news1

La demanda potencial no debe buscarse solo en artesanos tradicionales. Los segmentos con mayor probabilidad de pago son cinco: egresados y alumnado de FP, personas en recualificación laboral, microemprendedores del mueble/restauración/interiorismo, estudios de arquitectura y diseño que necesitan prototipos físicos, y empresas del comercio del mueble que requieren montaje, ajustes, posventa o formación práctica. El piloto municipal con ACOMZA demuestra que el tejido empresarial local sí reconoce carencias concretas de perfiles. Además, fuera de Aragón, estudios regionales recientes sitúan a la familia profesional de madera entre las de mejor inserción: alrededor del 67% en Cataluña y 92,4% en Castilla y León, lo que no prueba automáticamente la misma tasa en Zaragoza, pero sí refuerza que no es una familia “sin salida”. citeturn13view0turn38news0turn38news1

La oferta local visible, en cambio, sugiere un hueco de mercado. En las fuentes revisadas aparecen formación pública, programación artesana y espacios creativos/tecnológicos, pero no un referente consolidado y visible de coworking de carpintería/madera con acceso flexible y maquinaria compartida. Lo más cercano son sustitutos parciales: Zaragoza Dinámica como formación para el empleo, el Centro de Artesanía de Aragón como escaparate y activación cultural, y Etopia como centro creativo-tecnológico, no como taller de madera pesada. citeturn11view0turn24news0turn19view0

El principal riesgo no es la falta de interés, sino el desajuste entre modelo operativo y estructura de costes. Un taller de madera compartido exige inversión inicial en adecuación, extracción, seguridad contra incendios, electricidad, acústica y maquinaria. Por eso, el proyecto solo es defendible si entra de forma escalonada: fase piloto lean, acceso supervisado, maquinaria sin procesos de acabado complejos en la primera etapa, y un mix de ingresos donde las membresías sean importantes pero no la única fuente. Mi veredicto es, por tanto, “sí, pero en formato academia-club-product studio y con validación en fases”. Si se intenta abrir desde el día uno como gran nave con CAPEX alto y dependencia exclusiva de cuotas mensuales, el riesgo de infrarentabilidad es elevado. citeturn13view0turn40search1turn40search3

Lectura del documento y tesis de proyecto

El documento adjunto plantea un marco de trabajo exigente: revisar el material base, completar con investigación externa actualizada, evaluar oferta y demanda, estudiar normativa y costes, mapear alianzas y emitir un veredicto ejecutivo. Traducido al lenguaje de decisión, el documento obliga a contestar cuatro preguntas: si hay mercado, si hay hueco competitivo, si el local puede legalizarse y operarse con seguridad, y si el modelo puede alcanzar equilibrio económico sin depender de subvención estructural. citeturn0file0

La mejor lectura estratégica del proyecto no es “abrir un coworking”, sino construir una infraestructura común de oficio. En Zaragoza ya existe oferta de formación, ya existen asociaciones del mueble y ya existen acciones de visibilización de la artesanía; lo que aparece menos desarrollado en las fuentes consultadas es el espacio intermedio entre aprender y producir: un lugar donde una persona pueda seguir practicando, lanzar un primer encargo, crear portafolio, alquilar capacidad productiva y conectar con clientes o empresas. Esa es la tesis más fuerte de todo el caso. citeturn11view0turn13view0turn24news0turn23news0

Por eso, la unidad de análisis correcta no es un puesto de coworking, sino un ecosistema de transición al trabajo. Zaragoza Dinámica ya muestra que el Ayuntamiento entiende la lógica de itinerarios formativos conectados con sectores empresariales concretos. Su programa 2025-2026 ofrece casi 1.100 plazas de formación para el empleo, cerca de 60 cursos y 58 acciones formativas con aval del INAEM, y el convenio con ACOMZA para montaje de muebles replica precisamente esa lógica sectorial. Eso sugiere que un espacio independiente pero aliado podría posicionarse como “fase siguiente”: práctica intensiva, incubación, microproducción y especialización. citeturn13view0turn10view0

Mercado local en Zaragoza

Zaragoza ofrece una base urbana suficiente para un proyecto nicho pero no microscópico. El municipio supera los 693.000 habitantes y la provincia roza el millón, lo que reduce uno de los riesgos típicos de los talleres compartidos: depender de una comunidad demasiado pequeña para sostener cuotas, cursos y servicios. Además, Zaragoza es una ciudad grande, con tejido logístico e industrial relevante y una estructura pública activa en empleo y formación, lo que favorece alianzas, captación y demanda derivada. citeturn31view0

La señal más importante de demanda no es demográfica, sino institucional y laboral. Aragón arrancó el curso 2025-2026 con más de 24.000 alumnos en FP y una previsión cercana a 27.000, tras una ampliación significativa de ciclos y plazas. En paralelo, Zaragoza Dinámica mantiene una oferta estable y amplia para profesiones con salida, entre ellas la madera, y ha acumulado 30.000 alumnos formados desde 1993. Cuando un ecosistema público sostiene durante décadas formación aplicada y, además, firma en 2025 un convenio específico para cubrir necesidades del sector del mueble, la lectura razonable es que existe un flujo real de personas que aprenden oficio y un tejido empresarial que sigue demandando perfiles. citeturn39news1turn10view0turn13view0

La demanda potencial puede estructurarse en segmentos con distinta urgencia y distinta disposición a pagar. El más inmediato es el de personas en transición: alumnado y egresados de FP, personas desempleadas o en recualificación, y quienes salen de itinerarios municipales de formación. Luego aparece un segundo segmento de microactividad económica: restauración de muebles, fabricación personalizada, montaje, escenografía ligera, retail del hogar, decoración y prototipos. Un tercer grupo es el de demanda corporativa de baja escala: comercios de mueble, interioristas, arquitectos, hoteles, hostelería y eventos que necesitan piezas únicas, reparaciones, pequeñas series o asistencia técnica puntual. El cuarto segmento es más aspiracional pero muy útil para caja: público aficionado de poder adquisitivo medio-alto que paga por cursos, uso tutelado y proyectos personales. Esta segmentación está alineada con la evidencia local de formación sectorial y con los datos recientes de inserción de la familia madera en otras comunidades. citeturn13view0turn38news0turn38news1

También hay una tendencia institucional favorable a la artesanía como vector económico y no solo cultural. En abril de 2025, los Días Europeos de la Artesanía activaron en Zaragoza talleres y programación gratuita en el Centro de Artesanía de Aragón; en 2025, el programa Aragón a Mano se presentó como marca de calidad para profesionalizar, visibilizar y conectar la artesanía con sectores como turismo, gastronomía e interiorismo. Este contexto no garantiza ventas, pero sí mejora el clima de legitimidad del oficio y abre canales comerciales y de marca que un taller compartido puede aprovechar. citeturn24news0turn23news0

Oferta local y hueco competitivo

La oferta local visible en fuentes consultadas se parece más a un mosaico de sustitutos que a un competidor directo. Zaragoza Dinámica aporta formación, instalaciones y conexión con empleo; el Centro de Artesanía de Aragón aporta visibilidad, programación y ecosistema artesano; Etopia aporta cultura maker/creativa y formación digital; y ACOMZA representa el vínculo empresarial del mueble. Sin embargo, en la revisión realizada no aparece una referencia consolidada y claramente visible de coworking maderero de acceso flexible con equipamiento compartido y vocación empresarial. Esa ausencia es, precisamente, el espacio de oportunidad. citeturn11view0turn24news0turn19view0turn13view0

| Actor local | Qué ofrece | Evidencia visible | Limitación para el usuario objetivo | Implicación para el proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaragoza Dinámica | Formación para el empleo en cinco centros; Salvador Allende incluye madera; programa 2025-26 con casi 1.100 plazas y cerca de 60 cursos | Fuente oficial municipal | No opera como membresía abierta de producción continuada | Es aliado natural, más que competidor directo citeturn11view0turn10view0turn13view0 |
| Convenio Zaragoza Dinámica + ACOMZA | 15 plazas específicas para montaje de muebles dentro de un piloto sectorial | Fuente oficial municipal | Formación puntual, no infraestructura permanente compartida | Prueba de demanda empresarial y base para convenios B2B citeturn13view0 |
| Centro de Artesanía de Aragón | Exposiciones, talleres y visibilidad sectorial | Cobertura periodística sobre programación pública | No es taller productivo compartido | Canal de comunidad, eventos y escaparate, no sustituto operativo citeturn24news0 |
| Aragón a Mano | Marca de calidad, directorio y alianzas intersectoriales para artesanía aragonesa | Cobertura sobre iniciativa institucional | No resuelve infraestructura de producción | Útil para reputación, comercialización y posicionamiento artesano citeturn23news0 |
| Etopia | Centro creativo-tecnológico con foco en arte, multimedia, diseño y formación | Referencia enciclopédica/descriptor público | No está orientado a carpintería ni maquinaria de taller de madera | Competidor solo lateral, por comunidad maker/creativa citeturn19view0 |

La lectura táctica de esta tabla es clara: el proyecto no debe presentarse contra estas instituciones, sino encima de ellas, como un eslabón faltante. El mensaje correcto no es “otro centro”, sino “el lugar donde la formación se convierte en práctica, cartera de clientes y microempresa”. Esa formulación reduce fricción política, mejora la captación y hace más fácil firmar convenios. citeturn13view0turn23news0

Modelo de negocio y alianzas estratégicas

La evidencia local apunta a que el modelo correcto es un híbrido multiingreso. El patrón más robusto para Zaragoza no es cobrar solo por mesa o banco de trabajo, sino combinar cuatro líneas: membresías, formación, servicios B2B y eventos/visibilidad comercial. Este diseño replica, adaptándolo al ámbito privado y semiprivado, la lógica que ya usa Zaragoza Dinámica: cursos con salida real, colaboración con asociaciones sectoriales y respuesta a necesidades concretas del tejido empresarial. citeturn13view0turn10view0

La recomendación es arrancar con una propuesta de valor muy concreta: “taller compartido de madera para aprender, producir y vender”. Eso implica acceso supervisado por niveles, acreditación interna de máquinas, cursos cortos orientados a proyectos, opciones de alquiler de capacidad productiva y paquetes para empresas. En una segunda fase, cuando el espacio ya tenga usuarios recurrentes y flujo de caja, se puede ampliar a restauración, prototipado para interiorismo, carpintería para retail efímero y piezas de pequeña serie. Esta secuencia reduce el CAPEX inicial y el riesgo normativo de procesos más complejos. La recomendación es una inferencia operativa basada en la estructura de demanda local y no una tarifa observada en una base homogénea pública. citeturn13view0turn24news0turn23news0

Acuerdos concretos recomendados

IES Virgen del Pilar. El material base lo sitúa como aliado prioritario, y la oferta aragonesa reciente confirma que el centro sigue siendo un nodo relevante de FP técnica en Zaragoza. El acuerdo más útil no sería un simple “colaboramos”, sino un convenio con tres piezas: acceso bonificado de 3 meses para recién titulados, retos de proyecto final ligados a encargos reales, y bolsa compartida de docentes/profesionales para cursos de especialización. Si el centro mantiene o articula oferta vinculada a madera, el encaje es directo; si no, sigue siendo útil como socio industrial y de transición al empleo. citeturn0file0turn39news2

Zaragoza Dinámica. Aquí el acuerdo debería ser más operativo que simbólico. Propuesta concreta: que el coworking actúe como espacio de continuidad para alumnado egresado de madera/carpintería y para pilots sectoriales como el firmado con ACOMZA. Se puede estructurar como un “post-itinerario” de 8 a 12 semanas, con tutoría, uso de taller y primer encargo real. Esto encaja porque Zaragoza Dinámica ya trabaja con formación sectorial, empleo y colaboración empresarial. citeturn11view0turn13view0

ACOMZA y comercio del mueble. El convenio municipal de 2025 ya demuestra interés del gremio por formar en montaje de muebles. El paso lógico es transformar esa necesidad en un acuerdo de negocio: patrocinio de maquinaria o consumibles a cambio de prioridad en bolsa de talento, formación a medida para montaje y posventa, y un servicio de prototipado/ajustes para comercios asociados. En la práctica, ACOMZA no solo sería un “partner”, sino el primer canal B2B que reduce el riesgo comercial del proyecto. citeturn13view0

Asociaciones artesanas y programa Aragón a Mano. Aquí el objetivo no es tanto captar volumen como construir reputación y venta de valor añadido. El acuerdo debería incluir programación de demostraciones, pop-ups, exposición rotatoria de piezas, ferias temáticas y certificación/visibilidad de proyectos hechos por miembros. Aragón a Mano, al querer conectar artesanía con interiorismo, turismo y lujo, encaja especialmente bien con un espacio que quiera posicionarse en mueble autor, restauración y objetos de alto valor percibido. citeturn23news0turn24news0

Arquitectura recomendada de ingresos

| Línea | Qué se vende | Peso recomendado en pilotaje | Comentario |
| --- | --- | --- | --- |
| Membresías | Acceso por horas, bonos, membresías mensuales por nivel de uso | 35% | Necesarias para comunidad, pero insuficientes por sí solas |
| Formación | Cursos introductorios, intensivos, monográficos y bootcamps | 30% | En Zaragoza hay validación institucional clara para formación aplicada |
| Servicios B2B | Prototipos, pequeñas series, montaje, ajustes, formación in-company | 25% | La línea con más potencial de margen si se firman acuerdos sectoriales |
| Eventos y retail | Ferias, showroom, exposiciones, venta de kits/piezas | 10% | Útil para marca y captación; no debe sostener el negocio principal |

Este reparto no debe leerse como dato histórico medido en una base pública homogénea, porque esa base no se ha localizado en la revisión actual, sino como diseño objetivo coherente con la evidencia local disponible. La clave es que durante los primeros 6 a 9 meses el negocio dependa más de cursos y B2B que de ocupación de puestos. Zaragoza Dinámica y el convenio con ACOMZA respaldan justamente esa lógica: el mercado local responde mejor a una propuesta sectorial y empleable que a una membresía abstracta. citeturn13view0turn10view0

Requisitos normativos y técnicos

La primera advertencia importante es jurídica y práctica: no debe firmarse un contrato largo de alquiler sin prememoria técnica. En España, la actividad de taller puede entrar en regímenes municipales distintos según potencia, emisiones, ruido, almacenamiento y naturaleza de la actividad. La figura de declaración responsable existe para determinadas aperturas, pero en actividades con maquinaria, polvo, ruido o condiciones industriales es frecuente que la tramitación exija proyecto técnico y una revisión más exigente del encaje urbanístico y ambiental. citeturn40search6

En materia de incendios, un taller de madera no debe tratarse como una simple oficina creativa. El marco general español distingue entre edificios ordinarios y establecimientos industriales; estos últimos se rigen por el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, mientras que el CTE DB-SI sigue siendo referencia en el entorno edificatorio general y en usos no estrictamente industriales. En la práctica, esto obliga a pensar desde el inicio en sectorización, evacuación, carga de fuego, extintores, señalización, detección y, en determinados casos, control de humos. citeturn40search1turn40search4

La electricidad es otro punto crítico. El REBT establece el marco técnico de baja tensión, y las instalaciones industriales con proyecto, potencia elevada o especial riesgo pueden requerir inspección inicial y, después, periódica. Para un taller de madera esto no es un detalle menor: maquinaria trifásica, aspiración centralizada, compresores, climatización e iluminación técnica pueden elevar con rapidez la potencia instalada y la complejidad del cuadro eléctrico. citeturn40search3

Además, la madera y su polvo fino introducen una dimensión específica de seguridad. En el marco preventivo español, los riesgos de incendio y, en ciertos supuestos, de atmósferas explosivas, obligan a tratar con mucha seriedad el diseño de extracción, la limpieza, el almacenamiento de serrín y el control de focos de ignición. Aunque la definición exacta de zonas y medidas debe hacerla un técnico competente sobre el local concreto, el proyecto debe asumir desde el minuto cero una red de aspiración eficaz, protocolos de limpieza, separación de residuos y acceso supervisado por competencia de máquina. citeturn40search7turn40search3

La acústica también será determinante, aunque la exigencia concreta dependerá del local y de su entorno. Un taller urbano o próximo a residencial exige estudio acústico y probablemente medidas de encapsulado, horarios, amortiguación de vibración y sectorización entre sala de máquinas y aula. Operativamente, esto refuerza la recomendación de buscar nave o local en trama productiva ligera/periférica, no un bajo bonito en zona residencial consolidada. Esta es una conclusión técnica de prudencia; debe cerrarse con informe local específico antes de alquilar. citeturn40search6turn40search4

Lista mínima de due diligence técnica antes de alquilar

| Punto | Pregunta de control | Riesgo si falla |
| --- | --- | --- |
| Encaje urbanístico | ¿El uso taller/industrial ligero es compatible con el emplazamiento? | Cierre o imposibilidad de licencia |
| Potencia y acometida | ¿Se puede instalar potencia suficiente sin sobrecoste desproporcionado? | Retraso, CAPEX extra, limitación de maquinaria |
| Extracción | ¿Hay recorrido viable para red de aspiración y evacuación conforme? | Riesgo de seguridad y explotación ineficiente |
| Incendios | ¿Se puede adaptar evacuación, sectorización y PCI al uso previsto? | Imposibilidad legal o coste excesivo |
| Acústica | ¿El entorno tolera ruido/vibración con medidas razonables? | Conflictos vecinales y restricciones horarias |
| Altura y accesos | ¿La nave permite ductos, almacenamiento y entrada/salida de tableros? | Mala operativa diaria |
| Residuos y limpieza | ¿Existe solución para serrín, recortes y residuos? | Coste oculto y mala seguridad |

CAPEX, OPEX y sensibilidad financiera

Dado que el usuario pidió estimaciones justificadas cuando no hubiera dato local cerrado, lo más honesto es modelar tres capas: supuestos operativos, presupuesto orientativo y sensibilidad. El supuesto de referencia que mejor equilibra riesgo y funcionabilidad es un local de 300 a 350 m² en entorno productivo ligero, con una sala principal de máquinas, zona de banco fino, aula polivalente, almacenamiento, pequeña recepción/showroom y sin cabina de acabados complejos en la fase inicial.

Presupuesto orientativo de arranque

| Concepto | Fase lean | Fase robusta |
| --- | --- | --- |
| Fianza, honorarios, trámites y proyecto técnico | 8.000 € | 18.000 € |
| Obra ligera, sectorización básica y acondicionamiento | 12.000 € | 35.000 € |
| Extracción de polvo y red de aspiración | 18.000 € | 45.000 € |
| Electricidad, cuadro, líneas y adecuación de potencia | 8.000 € | 25.000 € |
| PCI, señalización, emergencia y seguridad básica | 5.000 € | 15.000 € |
| Maquinaria principal | 25.000 € | 70.000 € |
| Bancos, herramientas manuales, almacenaje y compresor | 7.000 € | 18.000 € |
| Software, web, TPV, apertura y marketing inicial | 4.000 € | 10.000 € |
| Contingencia | 8.000 € | 20.000 € |
| Total estimado | 95.000 € | 256.000 € |

La lectura correcta de esta tabla no es que “haya que gastar 256.000 €”, sino que un taller de madera serio puede volverse muy caro muy rápido si se entra desde el principio en adecuaciones completas, maquinaria nueva y acabados complejos. La opción estratégicamente más sana para Zaragoza es un lanzamiento más cercano al rango 80.000–120.000 €, usando equipamiento mix nuevo/usado profesional, limitando procesos críticos de acabado y reservando la ampliación para después de validar demanda. Este planteamiento está alineado con la necesidad de controlar riesgos técnicos y de licencia. citeturn40search1turn40search3turn40search6

OPEX mensual orientativo

| Concepto | Rango mensual |
| --- | --- |
| Alquiler del local | 2.000 € – 4.500 € |
| Personal mínimo operativo | 4.500 € – 7.500 € |
| Electricidad, climatización y consumos | 700 € – 1.800 € |
| Seguro, gestoría y software | 300 € – 800 € |
| Mantenimiento y consumibles | 500 € – 1.500 € |
| Limpieza, residuos y pequeña logística | 300 € – 900 € |
| Marketing y comunidad | 300 € – 1.000 € |
| Total OPEX | 8.600 € – 18.000 € |

Estos importes son supuestos de modelización y no deben leerse como precios de mercado verificados localmente en esta revisión; sirven para tomar decisiones de umbral. El mensaje de fondo sí es robusto: el componente de personal y local marca la mayor parte del coste fijo, y por eso el formato “taller abierto muchas horas con poca supervisión” es financieramente peor que el modelo con franjas, cursos y producción tutelada.

Escenarios financieros

| Escenario | Supuesto de tracción | Ingresos mensuales | OPEX mensual | Resultado operativo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conservador | Comunidad inicial pequeña, 1 curso/mes, poco B2B | 7.000 € | 10.500 € | -3.500 € |
| Realista | Comunidad media, 2 cursos/mes, 1-2 acuerdos B2B | 11.400 € | 10.500 € | +900 € |
| Optimista | Comunidad consolidada, 4 cursos/mes, B2B activo | 15.600 € | 11.500 € | +4.100 € |

La lección de esta sensibilidad es muy clara. El proyecto no fracasa por falta total de ingresos; fracasa si tarda demasiado en activar la segunda y tercera palanca de monetización. Un espacio que depende solo de cuotas necesita demasiada ocupación para cubrir costes. En cambio, un taller que firma encargos con ACOMZA/comercios, organiza formación recurrente y monetiza showroom/prototipos puede acercarse al equilibrio con una comunidad menor. Esa conclusión es consistente con la evidencia local de programas sectoriales público-privados. citeturn13view0

Reglas de decisión financiera

| Regla | Umbral recomendado | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| CAPEX inicial | No superar 120.000 € en fase 1 | Si se rebasa, el riesgo antes de validar es alto |
| Alquiler | Evitar rentas que lleven el OPEX por encima de 11.000 € en fase 1 | El break-even se vuelve exigente |
| Ingreso no-membresía | Al menos 35% desde el mes 6 | Sin cursos/B2B, el modelo queda cojo |
| Caja inicial | 6 a 9 meses de pista | Taller + normativa + comunidad tardan en madurar |
| Punto de no retorno | Si no hay prepagos, convenios y lista de espera antes de firmar nave grande | Mejor seguir en piloto pop-up |

Plan mínimo viable de validación y cronograma

La mejor forma de validar este proyecto no es empezar alquilando una nave grande, sino construir evidencia en capas. El objetivo del primer año no debe ser “abrir a lo grande”, sino verificar cuatro hipótesis: que la gente quiere usar, que paga, que las empresas encargan, y que la operativa es legalizable a coste razonable.

flowchart LR

A[Entrevistas y preventa] --> B[Pop-ups y talleres piloto]

B --> C[Bonos de uso y comunidad beta]

C --> D[Pruebas B2B con ACOMZA comercios interiorismo]

D --> E[Prememoria técnica y búsqueda de local]

E --> F[Soft opening fase 1]

F --> G[Escalado de maquinaria y servicios]

Experimentos mínimos recomendados

| Mes | Experimento | Métrica principal | Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| M1-M2 | 40 entrevistas estructuradas con 5 segmentos | % con problema real y disposición a pago | >35% con interés fuerte |
| M2-M3 | 3 talleres pop-up de fin de semana | Plazas vendidas / asistencia | >80% ocupación |
| M3-M4 | Lanzamiento de lista de espera y bonos fundadores | Preventas cobradas | 30 bonos o 6.000 € |
| M4-M5 | Piloto B2B con 3 comercios/estudios | Tickets emitidos | 3 clientes reales |
| M5-M6 | Programa alumni/egresados con socio formativo | Conversión a pago | >20% |
| M6-M7 | Prememoria técnica sobre 2-3 locales potenciales | CAPEX estimado por local | elegir uno <120.000 € fase 1 |
| M7-M9 | Comunidad beta en espacio temporal o compartido | Retención mensual | >60% |
| M9-M12 | Soft opening de fase 1 | Ingreso mensual recurrente | >9.000 € al mes 12 |

El criterio decisivo no es solo número de leads, sino comportamiento económico. Si en seis meses no aparecen preventas, cursos con buena ocupación y al menos algunos clientes B2B, el mercado puede existir “socialmente”, pero no económicamente. En cambio, si el proyecto vende formación y servicios antes incluso de tener la nave definitiva, la probabilidad de éxito aumenta mucho. Esta lógica encaja especialmente bien con el contexto zaragozano, donde ya hay ecosistema formativo y asociaciones empresariales activas. citeturn13view0turn10view0turn23news0

Riesgos, contingencias y veredicto

Matriz de riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Señal temprana | Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sobrecoste técnico de adecuación | Alta | Alta | Prememoria supera 120.000 € | Cambiar local, reducir alcance, retrasar fase 2 |
| Tracción insuficiente de membresías | Media | Alta | Menos de 20 preventas reales | Subir peso de cursos y B2B antes de abrir |
| Problemas de licencia/encaje urbanístico | Media | Muy alta | Dudas técnicas en visita inicial | No firmar sin informe técnico previo |
| Exceso de ruido/conflicto vecinal | Media | Alta | Entorno residencial o quejas tempranas | Ir a zona productiva, limitar horario y encapsular |
| Accidente laboral o de usuario | Baja-media | Muy alta | Procedimientos laxos | Acceso por certificación de máquina, supervisión, seguro, formación |
| Dependencia de subvención o convenio | Media | Media | Caja débil sin apoyo externo | Diseñar modelo rentable sin ayuda estructural |
| Fatiga operativa del equipo | Media | Alta | Todo depende de una sola persona | Manuales, reservas, horarios y profesor/a apoyo |
| Demanda “bonita” pero no pagadora | Alta | Alta | Mucho interés en redes, poca conversión | Medir solo pagos, no likes |

Veredicto accionable

El proyecto merece avanzar, pero en una forma muy concreta: no como coworking clásico, sí como taller compartido de madera con foco en formación, práctica, incubación y servicios B2B. La razón principal es que Zaragoza ya muestra tres piezas del puzzle —formación pública, asociación sectorial y reactivación institucional de la artesanía— y, en lo revisado, no muestra aún un cuarto actor visible que conecte esas piezas en un espacio de producción flexible. citeturn11view0turn13view0turn24news0turn23news0

La decisión óptima es un go condicionado. Se debe seguir adelante solo si se cumplen cinco requisitos antes de comprometer una nave definitiva: prememoria técnica favorable, preventas por al menos 6.000 €, un mínimo de 20-30 usuarios beta interesados de verdad, dos acuerdos sectoriales o comerciales prefirmados, y un CAPEX de fase 1 contenido en torno al rango lean. Si uno o varios de esos hitos fallan, la alternativa correcta no es forzar la apertura, sino mantener el proyecto en formato piloto itinerante o compartido hasta conseguir evidencia mejor. Esa disciplina es exactamente la que pide el documento base: decidir con pruebas, no con entusiasmo. citeturn0file0turn13view0

Mi recomendación final, en una frase, es la siguiente: Zaragoza sí parece una ciudad apta para un coworking artesanal de madera, siempre que se conciba como academia-club-product studio, se vincule a Zaragoza Dinámica y ACOMZA, y se abra por fases con fuerte control técnico y financiero. citeturn13view0turn10view0

Limitaciones y preguntas abiertas

No he localizado en esta revisión una base pública homogénea y oficial que permita comparar, con la precisión deseable, tarifas, ocupación y mix de ingresos de wood makerspaces españoles o europeos; por eso la parte de benchmark económico se ha construido como modelo inferencial prudente, no como estadística sectorial cerrada. Del mismo modo, no he encontrado un dato abierto y verificable de egresados anuales exactos de FP de madera por centro en Zaragoza capital, así que la demanda se ha inferido a partir de la escala de la ciudad, el crecimiento de la FP aragonesa, la actividad de Zaragoza Dinámica y la evidencia de empleabilidad en regiones comparables. citeturn39news1turn10view0turn38news0turn38news1

Las dos comprobaciones decisivas que quedan para convertir esta investigación en decisión de inversión son muy concretas: una prememoria/licencia sobre un local real y una preventa con pagos reales. Si ambas salen bien, el proyecto tiene base para pasar a fase uno. Si una de las dos falla, el mejor movimiento no es insistir, sino rediseñar el formato antes de quemar capital.